安康市备案博物馆和市级及以上文物保护单位文物平安工程实施计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县 区** | **序号** | **文博单位名称** | **类 别** | **保护级别** | **文物平安工程内容** | **进度安排** | **备注** |
| 市  直 | 1 | 安康博物馆 |  |  | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 防雷工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 |  | 已实施 |
| 2 | 安康市藏一角博物馆 |  |  | 安防工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 |  | 已实施 |
| 3 | 安康文庙大成殿 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 防雷工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 |  | 已实施 |
| 4 | 安康文安楼 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2022年 |  |
| 防雷工程 | 2023年 |  |
| 汉  滨  汉  滨 | 5 | 刘家营遗址 | 古遗址 | 国保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 警务室 |  | 已实施 |
| 6 | 柳家河遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 7 | 王家坝遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 8 | 鱼翅遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 9 | 白云寺 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 提 升 |
| 微型消防站 | 2022年 |  |
| 10 | 许家台宋墓 | 古墓葬 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 11 | 吉挹城古战场遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 12 | 铜钱沟唐墓 | 古墓葬 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 13 | 太子坟坡唐墓 | 古墓葬 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 14 | 子午道汉滨段遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 15 | 汉王坪遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 16 | 汉滨东药王庙 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2022年 |  |
| 17 | 汉滨金堂寺 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2022年 |  |
| 18 | 汉滨袁氏民居 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 19 | 奠安塔 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2022年 |  |
| 防雷工程 | 2025年 |  |
| 20 | 枧沟苏维埃政权旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 21 | 紫荆陕南抗日第一军旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 22 | 新罗寺遗址 | 古遗址 | 市保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 23 | 新城北城门 | 古建筑 | 市保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 24 | 石庙沟汉江铁路大桥 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 市保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 25 | 汉滨区金洲美食博物馆 |  |  | 安防工程 |  | 提 升 |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 旬  阳  旬  阳 | 26 | 孟达墓 | 古墓葬 | 省保 | 安防工程 | 2023年 |  |
| 27 | 旬阳文庙（旬阳市博物馆） | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 防雷工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 |  | 已实施 |
| 28 | 旬阳千佛洞石窟 | 石窟寺及石刻 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 29 | 黄州会馆 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 | 2023年 |  |
| 防雷工程 | 2024年 |  |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 30 | 旬阳西城门 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 31 | 杨泗庙 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 | 2023年 |  |
| 防雷工程 | 2024年 |  |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 32 | 旬阳红军墓（旬阳市红军纪念馆） | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 提 升 |
| 消防工程 |  | 提 升 |
| 微型消防站 |  | 已实施 |
| 33 | 武家后湾遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 34 | 蜀河城墙 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 35 | 旬阳汞矿遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 36 | 旬阳东宝塔 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2023年 |  |
| 37 | 旬阳杨氏民居 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 38 | 旬阳孙氏民居 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 39 | 蜀河清真寺 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2022年 |  |
| 40 | 蜀河电报局旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 41 | 赵长江烈士墓 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 42 | 旬阳临崖寺 | 古建筑 | 市保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 汉  阴 | 43 | 凤堰梯田（汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆） | 其他 | 国保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程（冯家堡子） | 2023年 |  |
| 微型消防站 | 2022年 |  |
| 44 | 菩萨泉观音殿 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 消防工程 | 2024年 |  |
| 45 | 汉阴城墙（含文峰塔） | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 防雷工程 | 2025年 |  |
| 46 | 汉阴书院及三沈故居（汉阴县三沈纪念馆） | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 |  | 已实施 |
| 消防工程 | 2024年 |  |
| 47 | 汉阴文庙大成殿 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 48 | 汉阴汪氏祠堂 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2024年 |  |
| 49 | 棉丰龙头寺无量殿 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2024年 |  |
| 50 | 凤凰山铁瓦殿 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 51 | 三塘观音堂 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2024年 |  |
| 52 | 汉阴黑龙洞寺院及戏楼 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2022年 |  |
| 53 | 汉阴树仕堂 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 54 | 双河口镇老街 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2022年 |  |
| 55 | 凤江人民公社旧址 | 近现代代表性建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2024年 |  |
| 56 | 汉阴石叁珍蘑菇宴博物馆 |  |  | 安防工程 |  | 提 升 |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 平  利 | 57 | 平利县魏家坝遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 58 | 三佛洞舍利塔 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2023年 |  |
| 59 | 关垭界墙 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 60 | 平利刘氏祠堂 | 古建筑 | 省保 | 消防工程 |  | 已实施 |
| 平  利 |  |  |  |  | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 61 | 周氏民居 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 62 | 廖乾五故居 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 63 | 白云寺遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 64 | 女娲山遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 65 | 平利老县政府门楼 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 微型消防工程 | 2023年 |  |
| 66 | 平利故城城墙 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 67 | 平利清真寺 | 古建筑 | 省保 | 消防工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 | 2022年 |  |
| 68 | 平利县秦楚农耕博物馆 |  |  | 安防工程 | 2024年 |  |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 白  河 | 69 | 白河商会会馆 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2024年 |  |
| 70 | 界岭张氏民宅（上、下院） | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 71 | 卡子黄氏民宅 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 72 | 双安村塔 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 73 | 白河保善堂（白河县博物馆） | 古建筑 | 市保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 岚皋  岚  皋 | 74 | 双丰桥禁赌碑 | 石窟寺及石刻 | 省保 | 安防工程 | 2023年 |  |
| 75 | 周氏武学馆 | 古建筑 | 省保 | 消防工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 76 | 岚皋观音庙 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2022年 |  |
| 77 | 太平桥 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 78 | 岚皋祝氏祠堂 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2024年 |  |
| 79 | 岚皋卢氏祠堂 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2024年 |  |
| 80 | 古鉴大士灵塔 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2023年 |  |
| 81 | 陕南人民自卫救国全胜寨旧址 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 82 | 肖家坝遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 83 | 南宫山莲花寺遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 宁  陕 | 84 | 宁陕县四亩地党支部旧址 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 85 | 子午道宁陕段遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 86 | 宁陕东江口石桥 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 87 | 江口营遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 88 | 太山庙老街 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 89 | 宁陕厅故城 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 90 | 石佛台石窟及摩崖题刻 | 石刻 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 91 | 宁陕县城隍庙 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 92 | 柳家堡寨址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 93 | 观音山摩崖石刻 | 石刻 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 石  泉 | 94 | 石泉县博物馆 |  |  | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 微型消防站 |  | 已实施 |
| 95 | 石泉储家民居 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 96 | 子午道南段驿站遗址（谭家湾遗址、郭家坝遗址、万家堡遗址） | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 97 | 石泉汪氏民居 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 98 | 熨斗古镇 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 99 | 鬼谷岭遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 100 | 石泉造纸作坊 | 其他 | 省保 | 安防工程 | 2025年 |  |
| 101 | 石泉马岭坝遗址 | 遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 102 | 石泉城门及禹王宫 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 103 | 石泉老街及城墙 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 104 | 石泉江西会馆及关帝庙 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 紫  阳 | 105 | 瓦房店会馆群（紫阳县瓦房店会馆群博物馆） | 古建筑 | 国保 | 安防工程 |  | 已实施 |
| 消防工程 |  | 已实施 |
| 防雷工程 | 2023年 |  |
| 微型消防站 |  | 已实施 |
| 警务室 |  | 已实施 |
| 106 | 东城门楼兼中原军区布告 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
| 107 | 高桥镇廊桥 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 |  | 已实施 |
| 108 | 紫阳报恩寺塔 | 古建筑 | 省保 | 安防工程 | 2023年 |  |
| 镇  坪 | 109 | 镇坪南江水电站 | 近现代史迹及代表性建筑 | 省保 | 安防工程 | 2023年 |  |
| 110 | 镇坪盐道遗址 | 古遗址 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 恒 口 | 111 | 恒口老街民居 | 古建筑 | 省保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 112 | 安康蚕种场旧址 | 近现代史迹及代表性建筑 | 市保 | 微型消防站 | 2023年 |  |
| 瀛 湖 | 113 | 香溪洞石窟群 | 石窟寺及石刻 | 省保 | 安防工程 | 2023年 |  |
| 114 | 牛蹄岭战役遗址 | 近现代史迹及代表性建筑 | 省保 | 安防工程 | 2024年 |  |
| 高 新 | 115 | 安康三宝堂民俗博物馆 |  |  | 安防工程 |  | 提 升 |
| 微型消防站 | 2023年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：新增博物馆和县级文物保护单位由各县区文物主管部门参照此表制定文物平安工程实施计划表